# KUVAUS PROJEKTISTA😍

Jatkamme tässä mahtavassa projektissamme www-sivuston käyttöliittymä-kurssilla tehtyä BlanKoliverin artistisivustoa. Sivustolle on jo tehty mahdollisuus ostaa lippuja keikoille ja ottaa yhteyttä contact-pagen formin kautta, mutta näistä puuttuu toiminnallisuus kokonaan, sillä meillä ei ollut taitoa tehdä php:lla näitä toimintoja aiemmin, mutta nyt olemme keränneet tarpeeksi tietoa ja taitoa näiden tehtävien suorittamiseen, kiitos web-ohjelmointikurssin.

Lisäämme siis sivustolle mahdollisuuden ostaa lippuja keikoille, jolloin jokaisella keikkatapahtumalla on tietokannassa oma tunnus(id) ja tilaajan tiedot tallentuvat tietokantaan. Contact-pagelle tehty yhteydenottolomake saa viimeinkin seuraavanlaista toiminnallisuutta: yhteydenottajan lisäämä hieno kuva tallentuu kansioon, lomakkeeseen täytetyt tiedot lähetetään artistin sähköpostiin tarkasteltavaksi ja artisti voi päättää kehen on yhteydessä.

Teemme etusivulle näytebiisin yhteyteen mielipidemittarin kyseessä olevasta biisistä: biisin arvostelu painamalla peukaloa ylös tai peukaloa alas.

Sovimme ensimmäisen kokouksen maanantaille 15.2 klo 9.00.

**Tehtävät:**

|  |  |
| --- | --- |
| Contact-page | Yhteydenottajan tiedot sähköpostiin  Kuvan tallentuminen kansioon |
| Lipunmyynti | Tilaajan tietojen tallentuminen tietokantaan  Keikkatapahtumien lukeminen tietokannasta |
| Mielipidemittaus | Peukalo ylös/peukalo alas + tämän hetkinen tilanne |

**Työnjako:**

|  |  |
| --- | --- |
| Oliver | Contact-pagen submit-napin toiminnallisuus- täytetyt tiedot sähköpostiin |
| Toni | Tietokannat shell.hamk.fi, lippujen osto-ominaisuudet |
| Ansku | Contact-page: kuvan tallentuminen kansioon, mielipidemittaus thumbs+tietokanta tälle |

# 15.2.2021

Tehtävien teko aloitetaan tänään. Toni aloittaa osto-ominaisuuksien työstämisen, Oliver työstää contact-pagea ja Ansku tekee peukkuäänestystä.

Toni teki shell.hamkiin databaset, joista luetaan lipunmyynnille ja tour-pagelle tiedot. Teki myös lightboxin kun painaa ticket-nappia, jossa täytetään HTML-lomake, joka lähettää tiedot eteenpäin PHP:lle ja pari PHP-tiedostoa sisältöineen, joiden toimivuudesta ei ole vielä todisteita.

Ansku teki vote-peukut sivulle, äänet tallentuvat tietokantaan ja niitä myös sieltä lueskellaan ja lasketaan. Hienosäätöä vielä aika paljon. Oliver auttoi tietokantaan tallentamisen ja lukemisen kanssa.

Oliver sai sähköpostin lähtemään, kun submit nappia painetaan.

# 16.2.2021

Rakas päiväkirja, tänään Toni ottaa rennosti aamupäivän, kun ei ole oikein mitään tehtävissä, illemmalla sitten koodataan nettisivujen nettisivu.

Sovimme tapaamisen Hämeenlinnaan, jossa koodataan yhteisöllisesti sivustoa eteenpäin.

# 17.2.2021

Tiimitapaaminen/palaveri Hämeenlinnassa Tonin luolassa. Koodauslanit. Projektin katsastaminen ja katselmoinnin alustavaa valmistelua.

Teimme projektille teamsiin task plannerin, josta on helpompi seurata eri työvaiheita ja kuitata osioita tehdyksi.

# 18.2.2021

Välikatselmointi check. Palsussa käytiin läpi koodia ja huomattiin vielä joitakin ongelmakohtia; vote-namiskojen äänimäärät katosivat joka toisella sivun päivityksellä mm. Ja kuvat eivät enää latautuneet kansioon, kun Oliver teki contact-sivulle laatikon, joka kiitti viestistä. Toni teki lisä juttuja lipunostoon ja testaili erilaisia toimintoja, eli oppi taas uutta.